在线考试支持系统

项目计划文档

1. 技术描述
2. Java EE web项目
3. Spring(SpringMVC)+Hibernate框架
4. 华为开发云进行项目管理，自动化测试，构建，部署。
5. 团队描述
6. 项目管理：孙旭
7. 需求管理：孙晓晨
8. 项目开发：

前端开发（html+css+jsp），孙晓晨（主要），王志豪（辅助）

Web层开发：王志豪，孙旭

业务逻辑层与数据层开发：夏志伟（主要），孙旭（辅助）

1. 项目计划
2. 计划描述

本项目开发采用敏捷过程的迭代式开发，项目主体分为三个迭代，每个迭代进行多次交付，做到频繁交付从而快速产生价值。实际开发过程中，以feature为最小交付单位，每完成一个feature就进行一次自动化测试、构建、部署、交付。

1. 具体计划安排

迭代一：账户管理

本次迭代结束后将交付完整的账户管理功能模块，包括账户注册、登录等。具体包含用例1,2,3,4。

开始日期：2017-11-1

结束日期：2017-11-5

迭代二：考试准备

本次迭代后将交付完整的考试准备功能集合，包括创建考试、生成考卷、导入考题等。具体包含用例5,6,7。

开始日期：2017-11-6

结束日期：2017-11-10

迭代三：进行考试

本次迭代后将交付完整的进行考试功能集合，包括登录考试、答题、提交考卷、计算成绩等。具体包含用例8,9,10,11,12。

开始日期：2017-11-11

结束日期：2017-11-18